ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства

Заказчик (Государственный заказчик): Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»
Объект закупки: Капитальный ремонт цоколя и отмостки здания, расположенного по адресу: г. Полевской, Свердловская область, мкр-н Черемушки, д.24
ОКПД2: 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки
КТРУ 41.20.40.000-00000020 «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования»
Единица измерения: 1 усл.ед.
Место выполнения работ: Свердловская область, м.о. Полевской, мкр Черемушки, д.24
Здание двухэтажное с подвалом состоит из двух корпусов, соединенных теплым переходом. Год постройки 1967. Высота цокольной части здания от 0,5 до 0,9 м. Отмостка частично выполнена из асфальтобетона, частично отсутствует.
Сроки выполнения работ:
Начало работ - с даты заключения контракта
Окончание работ - 60 рабочих дней с даты заключения контракта.
I. Требования к видам и объемам работ
Все объемы и виды работ установлены в ведомости объемов строительно-монтажных работ и локальном сметном расчете, которые являются неотъемлемой частью настоящей документации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы отдельными файлами с наименованиями:
Наименование файла	Содержание файла
Ведомость объемов работ	Ведомость объемов строительно-монтажных работ
Локальный сметный расчет	Локальный сметный расчет (смета) / №01-01-01
Положительное заключение о проверке сметной стоимости	Положительное заключение о проверке сметной стоимости ООО «Эксперт-Решение» от 13.09.2024 г. № 281

В рамках проведения капитального ремонта требуется выполнить:
1. Демонтаж поверхности отмостки с нижележащими слоями общей высотой 0,1м;
2. Демонтаж отделочного слоя и осыпающегося бетонного слоя с поверхности цоколя, площадью 126,0 кв.м.;
3. Восстановление поверхности цоколя:
- обработка грунтовкой глубокого проникновения;
- установка металлической сетки из проволоки диаметром 6мм и ячейкой 50х50мм;
- выравнивание поверхности бетоном кл.В25;
- выполнение обмазочной гидроизоляции;
- утепление плитами Пеноплекс толщиной 50мм;
- штукатурка поверхности по стекловолокнистой сетке плотностью 145-160 г/куб.см
и ячейкой 5х5мм;
- грунтование поверхности и окраска резиновой краской на акриловой водно-дисперсионной основе.
4. Устройство отмостки:
- выемка грунта на глубину 0,3м;
- уплотнение основания с применением глины;
- отсыпка песком с уплотнением;
- отсыпка щебнем фр. 20-40мм с уплотнением;
- установка ж.б. бордюра между отмосткой и прилегающей территорией;
- укладка гидроизоляционной мембраны с заведением на цоколь на высоту 0,1м
и закреплением её планкой;
- устройство армированной стяжки;
- укладка асфальтобетонной смеси.

II. Основные технические требования
1. Работы должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов строительно-монтажных работ, локальным сметным расчетом и требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», охраны труда и пожарной безопасности (далее документация).
В случае отсутствия возможности выполнения монтажных работ согласно требованиям документации Подрядчик обязан своевременно известить об этом Заказчика для получения от него указаний по дальнейшему проведению работ. Принятие решений по отступлению от требований к монтажным работам допускается только с письменного разрешения Заказчика.
2. Работы, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ, подлежать освидетельствованию с оформлением акта срытых работ. Освидетельствованию подлежат следующие виды работ:
- обработка грунтовкой глубокого проникновения поверхности цоколя;
- установка арматурных штырей по поверхности цоколя;
- установке металлической сетки с креплением её к арматурным штырям;
- бетонирование поверхности цоколя;
- выполнение обмазочной гидроизоляции;
- утепление плитами Пеноплекс;
- установка стекловолокнистой сетки по поверхности цоколя;
- уплотнение основания отмостки с применением глины;
- отсыпка основания отмостки песком с уплотнением;
- отсыпка основания отмостки щебнем фр. 20-40мм с уплотнением;
- укладка гидроизоляционной мембраны;
- установка арматурной сетки на поверхности отмостки;
- укладка бетона на поверхности отмостки.
Подрядчик не позднее чем за три рабочих дня должен известить Заказчика о сроках выполнения работ, требующих освидетельствования и оформить акт скрытых работ согласно Приложению Д СП 48.13330.2019.
3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний.
В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.
В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию.
Заказчик не оплачивает выполненные Подрядчиком скрытые и последующие работы, если скрытые работы не были приняты Заказчиком.
4. Подрядчик не позднее чем за два дня должен известить Заказчика о завозимых на территорию Заказчика строительных материалах для согласования мест складирования.
5. При проведении демонтажных работ Подрядчик обеспечивает складирование образовавшего мусора таким образом, чтобы это не препятствовало пешеходному проходу к зданию и проезду спец. транспорта.
После окончания всех демонтажных работ вывоз мусора должен быть выполнен Подрядчиком в течение двух дней.
III. Требования к используемым при выполнении работ материалам
1. Материалы, указанные в локальном сметном расчете на капитальный ремонт, являются используемыми при выполнении работ. На используемые материалы
(при наличии) должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является исполнителем работ.
2. Торговые наименования, указанные в сметном расчете, читать со словами
«или эквивалент», приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут быть использованы эквивалентные материалы.
3. Подрядчик организует входной контроль материалов, используемых для выполнения работ, проверяет наличие сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, либо эквивалентность применяемого материала.
4. Все материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации,
не быть восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости, надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости, а так же экологичности.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и изделий государственным стандартам и техническим условиям, а также несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и изделий.
5. Замена материалов и оборудования (при применении эквивалента) в обязательном порядке должна быть согласована с предоставлением технических характеристик заменяемых и представленных к замене материалов с Заказчиком.
6. Требования к энергоэффективности применяемых материалов не установлены (используемые материалы не включены в утвержденный Минэкономразвития России перечень товаров, работ, услуг, закупки которых должны осуществляться с учетом требований энергетической эффективности).
IV. Требования к документации
1. За два рабочих дня до начала работ Подрядчик передает Заказчику:
- график выполнения работ;
- приказ (ы) о назначении лиц (а), ответственного за производство работ на объекте, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами на объекте, ответственного за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований охраны труда на объекте, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте.
- перечень сотрудников, допущенных для производства работ на территории Заказчика;
- перечень автотранспорта (при наличии), заезд на территорию Заказчика которого необходим для производства работ.
2. По окончанию работ Подрядчик должен предоставить Заказчику (в 2-х экземплярах на бумажном носителе):
- акт о приемке выполненных работ (КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- журнал работ по форме КС-6;
- акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов и сертификатов на русском языке примененных материалов (при наличии).
V. Требования к организации выполнения работ
1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ под ежедневным контролем ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, правил пожарной безопасности и электробезопасности (в соответствии с приказами по подрядной организации).
2. До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику список транспорта, задействованного при проведении работ, въезжающего на территорию объекта и заблаговременно информирует о случаях прибытия, незаявленного изначально, транспорта.
Разрешение на въезд автотранспорта, необходимого для проведения работ, Подрядчик оформляет с указанием гос. номера, марки автомобиля, Ф.И.О. водителя (при наличии), даты и время пребывания на территории Заказчика.
3. Подрядчик несёт ответственность за повреждение любого имущества Заказчика, если повреждение указанного имущества произошло во время проведения работ по вине представителей Подрядчика.
4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками (если таковые имеются).
5. Места складирования строительных материалов согласовывается с Заказчиком.
6. Подрядчиком организуется регулярный вывоз строительного мусора.
7. При необходимости опасные зоны участков работ обозначаются защитными и сигнальными ограждениями.
8. Не допускается:
- загромождение эвакуационных выходов;
- запыление инженерных систем и иного имущества Заказчика в эксплуатируемой части здания;
- распространение бытового, строительного и иного мусора по помещениям объекта и его территории;
- распространение строительной пыли и прочих газообразных химических веществ вне места проведения работ;
- использование контейнеров и мусорных урн Заказчика.
9. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.
10. Проведение согласований с Заказчиком осуществляется в рабочее время: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.
11. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком.
12. Заказчик не предоставляет Подрядчику места для проживания рабочих.
VI. Требования к безопасности строительных работ
1. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований правил безопасного ведения выполняемых работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. Подрядчик несет ответственность за соблюдением действующих правил, инструкций, нормативов и руководств по технике безопасности:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года);
- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;
- Санитарно-гигиенические нормы и правила.
VII. Требования к объему гарантий качества и сдачи-приемки работ
1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам, действующим на территории РФ.
2. Гарантии качества результата работы Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
VIII. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
1. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами документа о приемке в соответствии с условиями Контракта.
2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве.