Приложение к государственному контракту

№ ________  от «__»____ 2026 г.

Задание

на выполнение работ по мероприятию: «Определение границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах или их частях, расположенных на территории Свердловской области: болота в бассейне р. Ница, болото Озерское в бассейне р. Тагил, озеро Малая Здохня и ручей без названия в бассейне р. Исеть, пруд без названия в бассейне р. Чусовая»

1. Основание для выполнения работ:

‒ статья 65 Водного кодекса Российской Федерации;

‒ постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2016 № 377 «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

‒ постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2024 № 1459 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

‒ приказ Минприроды России от 28.04.2025 № 237 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления)»;

‒ приказ Минприроды России от 02.11.2007 № 284 «Об утверждении Порядка представления и состава сведений, представляемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, для внесения в государственный водный реестр» (при необходимости).

2. Цель выполнения работ:

Определение границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах или их частях, расположенных на территории Свердловской области: болота в бассейне р. Ница, болото Озерское в бассейне р. Тагил, озеро Малая Здохня и ручей без названия в бассейне р. Исеть, пруд без названия в бассейне р. Чусовая.

Мероприятие направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос.

3. Место выполнения работ и предоставления отчетных документов:

Место выполнения работ: на территории Свердловской области в бассейнах рек Ница, Тагил, Исеть, Чусовая.

Место сдачи-приемки выполненных работ: 620004, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее - Заказчик).

Место выполнения обработки результатов, оформления отчетных документов: по месту нахождения Подрядчика.

4. Исходные данные:

Определение границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах или их частях, расположенных на территории Свердловской области: болота в бассейне р. Ница, болото Озерское в бассейне р. Тагил, озеро Малая Здохня и ручей без названия в бассейне р. Исеть, пруд без названия в бассейне р. Чусовая (Приложение 1 к Заданию).

Протяженность границ береговых линий составляет 1300 км. Протяженность зон с особыми условиями использования территорий (по правому и левому берегу) составляет 29,6 км, в том числе водоохранных зон 14,8 км, прибрежных защитных полос 14,8 км.

Протяженность может быть уточнена после выполнения работ.

5. Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работы – с даты заключения государственного контракта, конечный срок выполнения работы – 30 сентября 2026 года.

6. Основные требования к выполняемой работе:

Работы выполняются в соответствии с требованиями:

– Водного кодекса Российской Федерации;

– Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15 (1) статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2016 № 377 «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта) случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2024 № 1459 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.11.2007 № 284 «Об утверждении Порядка представления и состава сведений, представляемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, для внесения в государственный водный реестр»;

– приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 23.03.2016 № 164 «Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта).

– приказа Минприроды России от 28.04.2025 № 237 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления)»;

– приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.12.2024 № П/0384/24 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документов, направляемых в форме электронных документов в орган регистрации прав органами государственной власти, органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в части сведений о границах, зонах, территориях, для внесения в реестр границ единого государственного реестра недвижимости».

7. В ходе выполнения работ в рамках стадии 1.1 Подрядчик обязан выполнить:

1. Сбор, анализ и обобщение необходимых материалов и материалов картографической изученности.

2. Определение местоположения береговой линии каждого водного объекта с применением картометрического способа определения координат береговой линии (границы водного объекта) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2016 № 377 «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

3. Для установления местоположения береговой линии (границы водного объекта) применяется картометрический способ определения координат береговой линии (границы водного объекта) с использованием актуального картографического материала наиболее крупного масштаба, а также данных дистанционного зондирования Земли, имеющихся в отношении соответствующей территории в федеральном или ведомственных картографо-геодезических фондах.

4. Установление местоположения береговой линии (границы водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер и обводненных карьеров осуществляется картометрическим (фотограмметрическим) способом с использованием данных об уровнях воды, содержащихся в Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Установление местоположения береговой линии (границы водного объекта) болот, имеющих залежи торфа, осуществляется картометрическим способом на основе сведений о границах месторождений торфа на соответствующем участке, содержащихся в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, фондах геологической информации субъектов Российской Федерации.

5. Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта) осуществляется в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 23.03.2016 № 164 «Об утверждении требований к описанию местоположения береговой линии (границы водного объекта). В процессе работы составляется перечень координат характерных точек береговой линии, картографическая основа с нанесенной береговой линией (границей водного объекта), пояснительная записка (паспорт работ по описанию местоположения береговой линии), содержащая, в том числе сведения о заказчике работ, использованных исходных данных и методах выполнения работ. Требования к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территорий установлены приказом федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии от 02.12.2024 № П/0384/24.

6. Определение ширины водоохранной зоны и ширины прибрежной защитной полосы для каждого водного объекта в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Определение ширины прибрежной защитной полосы осуществляется в зависимости от уклона берега водного объекта, тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона в три и более градуса. При определении уклона берега является обязательной геодезическая съемка (нивелирование) фактической ситуации на местности. Не допускается использовать только данные топографических карт.

7. Составление каталога координат опорных точек местоположения береговой линии водных объектов, границ водоохранной зоны и границ прибрежной защитной полосы каждого водного объекта, по форме в соответствии с приложением № 3 к Заданию.

8. Подготовку пакетов документов, содержащих сведения о границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и местоположения береговой линии (границе водного объекта), в объеме, необходимом для включения в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15 (1) статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных объектов, которые должны содержать графическое описание местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - сведения о границах). Форма графического описания местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, требования к точности определения координат характерных точек указанных границ, формату электронного документа, содержащего сведения о границах, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта) осуществляется в бумажном и электронном виде (в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных).

9. Подготовку данных по установлению границ водных объектов, границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос по форме приложений № 2, № 4 к Заданию.

10. Подготовить картографический материал с отображением границ береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов:

а) Картографический материал № 1 (М 1:10000 и М 1:2000 в границах населенных пунктов): береговые линии отображаются сплошной линией зеленого цвета, границы прибрежных защитных полос - сплошной линией красного цвета, границы водоохранных зон - сплошной линией синего цвета.

Картографический материал № 1 должен быть разработан с привязкой водных объектов к населенным пунктам, с нанесенными границами береговой линии водного объекта, прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны, с нанесенными границами муниципальных районов и городских округов, населенных пунктов, основных улиц, мест отдыха.

б) Картографический материал № 2. Сводная карта, составленная на основе картографического материала № 1 и отображающая полностью водные объекты, согласно приложению № 1 к Заданию в пределах административной границы Свердловской области.

8. В ходе выполнения работ в рамках стадии 1.2 Подрядчик обязан выполнить:

1. Определить количество необходимых специальных информационных знаков, определить места их установки на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления) в соответствии с частью 18 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 657-ФЗ).

2. Разработать проект изготовления и установки специальных информационных знаков. При разработке проекта изготовления и установки специальных информационных знаков Подрядчик согласовывает места установки специальных информационных знаков с заинтересованными субъектами, в том числе с собственниками земель, землевладельцами и землепользователями земельных участков, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, и учитывает положения Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.04.2025 № 237 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления)».

Обязательным условием является проверка с выносом на местности (с использованием геодезического оборудования) координат мест установки знаков. Произвести фотофиксацию выбранного места с установленным в точке геодезическим отражателем или приемником. Знак должен находится строго на границе прибрежной защитной полосы или водоохранной зоны без смещений. Не допускается производить определение места установки знака только картографическим способом.

3. Подготовку сведений для внесения изменений в государственный водный реестр (в случае отличия характеристик водного объекта, в отношении которого проведены работы в рамках текущего объекта закупки, от сведений, содержащихся в государственном водном реестре) и/или для исключения сведений из государственного водного реестра (в случае обнаружения дублированных сведений о водном объекте) и обеспечение внесения/исключения таких сведений в государственный водный реестр.

4. Подрядчик осуществляет передачу сведений о границах береговых линий, водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов Заказчику и сведений о границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов в Единый государственный реестр недвижимости. В случае выявления недостатков устраняет их за свой счет в установленные сроки.

5. Ответственным лицом за обеспечение доступа и получение необходимых разрешений для проведения обследования на территории предприятий, по земельным участкам, которых проходят водные объекты, является Подрядчик.

6. Результаты выполненных работ должны быть достоверными. При необходимости в целях проверки достоверности полученных от Подрядчика результатов работ может быть затребована дополнительная документация. На основании представленных данных полученных результатов, в случае их недостоверности такие результаты работ не имеют потребительской ценности и оплате не подлежат.

9. Порядок сдачи и приемки выполненной работы:

По окончанию выполнения стадии 1.1 в срок не позднее 18 мая 2026 года Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику в электронном виде (по ссылке в коммуникационной сети Интернет) следующие документы:

– данные по установлению границ водных объектов, границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос, их координатному описанию по форме приложений № 2, № 3, № 4. к Заданию.

– сведения по форме 1.8.1-гвр, 1.9-гвр, 2.13-гвр, для Государственного водного реестра с данными по водным объектам, в отношении которых проведены работы, включая ранее неучтенные водные объекты (при их наличии).

– рыбохозяйственную характеристику водных объектов на территории обследования.

– сведения о границах месторождений торфа на соответствующем участке, содержащихся в федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах, фондах геологической информации субъектов Российской Федерации.

– описание местоположения береговой линии (границы водного объекта), включающее перечень координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта), картографическую основу с нанесенной береговой линией (границей водного объекта), пояснительную записку (паспорт работ по описанию местоположения береговой линии), основания для определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), сведения о водном объекте, использованных исходных данных и методах выполнения работ, указание метода и погрешности определения координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта), иную информацию (при необходимости).

– графическое описание местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, картографические материалы масштаба 1:10 000 (топографическая основа с нанесенными границами водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположением объектов хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, специальных информационных знаков).

– электронные файлы установленной формы для ведения Единого государственного реестра недвижимости (xml-схемы) для каждого водного объекта, указанного в приложении № 1 к Заданию, отдельно.

– сведения для внесения изменений в государственный водный реестр (в случае отличия характеристик водного объекта, в отношении которого проведены работы в рамках текущего объекта закупки, от сведений, содержащихся в государственном водном реестре) и/или для исключения сведений из государственного водного реестра (в случае обнаружения дублированных сведений о водном объекте).

Заказчик в течение 20 календарных дней проверяет работы на соответствие требованиям технического задания, подготавливает приказ об установлении границ водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, согласовывает и подписывает, в том числе электронной цифровой подписью, материалы и передает Подрядчику для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

По окончанию выполнения стадии 1.2 в срок не позднее 30 сентября 2026 года Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в электронном виде на съемном носителе (USB флэш-накопителе) и формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с приложением следующих документов:

1. Краткого информационного отчета с описанием выполнения работы и полученными результатами.

2. Текстовой части, которая должна содержать:

2.1. Том 1 «Пояснительная записка»;

Текстовая часть пояснительной записки включает в себя:

-сведения о населённых пунктах, расположенных в пределах территории, на которой устанавливаются границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- сведения о протяженности береговых линий (с учетом правого и левого берегов) водных объектов (в км), испытывающих антропогенное воздействие, с указанием наименования поселения
и наименования водного объекта.

- общая физико-географическая характеристика территории;

- характеристика гидрографической сети;

- морфометрическая характеристика водных объектов в границах населенных пунктах;

- гидрологическая характеристика рек;

2.2. Том 2 «Гидрологические расчеты»:

Должен содержать гидрологические расчеты среднемноголетнего уровня каждого водного объекта (реки, ручья в период, когда они не покрыты льдом), нормального подпорного уровня воды (пруды, водохранилища), границы залежи торфа на нулевой глубине (болота). Расчеты выполняются в соответствии с ч.4. ст.5 Водного кодекса Российской Федерации.

2.3. Том 3 «Инженерно-геодезические изыскания»

Должен содержать результаты топографической съемки, в том числе определение уклона.

2.4 Том 4 «Каталог опорных точек водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых линий их описание и координаты».

Таблицы опорных точек должны содержать информацию об их координатах в системе координат принятой в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости.

2.5 Том 5 «Проект установки специальных информационных знаков», «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса», выполненный в соответствии с требованиями части 18 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 657-ФЗ), включающий в себя:

- подробное описание мест установки специальных информационных знаков с их отображением на картографическом материале, перечень координат мест установки специальных информационных знаков;

- обоснование местоположения установки специальных информационных знаков (на территориях, используемых для рекреационных целей: туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления);

- координаты установки каждого специального информационного знака;

- техническая документация на изготовление специальных информационных знаков и установке их на местности;

- фотоматериалы (с каждой опорной точки и места установки специального информационного знака в сторону водного объекта, перпендикулярно руслу водного объекта);

- согласование мест установки специальных информационных знаков на местности с органами местного самоуправления, заинтересованными организациями и физическими лицами.

3. Графической части, которая должна содержать:

3.1. Картографический материал № 1 М 1:10000 и М 1:2000 в границах населенных пунктов (топографическая основа с нанесенными границами водных объектов, ПЗП, ВОЗ с их опорными точками (пронумерованными); местоположением водопользователей и других хозяйственных объектов в пределах береговой полосы, водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы с границами населенных пунктов, муниципальных образований с раскладкой по каждому муниципальному образованию.

3.2. Картографический материал № 2 сводная карта, составленная на основе картографического материала № 1 и отображающая территорию всех водных объектов для которых проводятся работы.

3.3. Карту цифровую в следующем составе:

- береговая линия и ее опорные точки;

- береговая полоса и ее опорные точки;

- прибрежная защитная полоса и ее опорные точки;

- водоохранная зона и ее опорные точки;

- места водопользования и других хозяйственных объектов в пределах береговой полосы, прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны;

- местоположение специальных информационных знаков.

4. Итоговые сведения, внесенные в Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости:

- Описание местоположения береговой линии (границы водного объекта), включающее перечень координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта), картографическую основу с нанесенной береговой линией (границей водного объекта), пояснительную записку (паспорт работ по описанию местоположения береговой линии), основания для определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), сведения о водном объекте, использованных исходных данных и методах выполнения работ, указание метода и погрешности определения координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта), иную информацию (при необходимости);

– графическое описание местоположения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, картографические материалы масштаба 1:10 000 (топографическая основа с нанесенными границами водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположением объектов хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, специальных информационных знаков).

– электронные файлы установленной формы для ведения Единого государственного реестра недвижимости (xml-схемы) отдельно для каждого водного объекта в отношении которого проведена работа.

4. Документального подтверждения:

4.1. сведения из Государственного водного реестра по формам 1.8.1-гвр, 1.9-гвр, 2.13-гвр, с данными по водным объектам, в отношении которых проведены работы, включая ранее неучтенные водные объекты (при их наличии).

4.2. Документ, подтверждающий постановку сведений о границах береговых линий, водоохранных зон, прибрежных защитных полос в Единый государственный реестр недвижимости с указанием присвоенных реестровых номеров.

Требования к оформлению документов: текст в формате *.doc, фотоиллюстрации в формате JPG, карты с цифровыми тематическими слоями в формате Map Info, сведения о береговой линии (границе водного объекта), границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных объектов, в виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных.

10. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет: 5 лет с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Приложение №1 к Заданию

| Перечень водных объектов по мероприятию: «Определение границ береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах или их частях, расположенных на территории Свердловской области: болота в бассейне р. Ница, болото Озерское в бассейне р. Тагил, озеро Малая Здохня и ручей без названия в бассейне р. Исеть, пруд без названия в бассейне р. Чусовая» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водного объекта | Тип водного объекта | Код водного объекта | протяженность береговой линии, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | бассейн реки Ница |  |  |  |
|  | Водохозяйственный участок: 14.01.05.016 - Нейва от истока до Невьянского г/у |  |  |  |
| 1 | Барсучье | 30 - Болото | 14010501613099000000050 | 7,60 |
| 2 | Глухое | 30 - Болото | 14010501613099000000020 | 3,43 |
| 3 | Калатинское | 30 - Болото | 14010501613099000000010 | 3,90 |
| 4 | Молебское | 30 - Болото | 14010501613099000000070 | 3,65 |
| 5 | Светлое | 30 - Болото | 14010501613099000000040 | 13,60 |
| 6 | Черновское | 30 - Болото | 14010501613099000000030 | 12,50 |
| 7 | Шайтанское | 30 - Болото | 14010501613099000000060 | 8,00 |
|  | Водохозяйственный участок: 14.01.05.017 - Аять от истока до Аятского г/у |  |  |  |
| 8 | Глуховское | 30 - Болото | 14010501713099000000020 | 15,40 |
| 9 | Глуховское | 30 - Болото | 14010501713099000000040 | 21,70 |
| 10 | Ольховское | 30 - Болото | 14010501713099000000030 | 19,70 |
| 11 | Таватуйское | 30 - Болото | 14010501713099000000010 | 16,50 |
| 12 | Чистое | 30 - Болото | 14010501713099000000050 | 29,70 |
|  | Водохозяйственный участок: 14.01.05.018 - Реж (без р.Аять от истока до Аятского г/у) и Нейва (от Невьянского г/у) до их слияния |  |  |  |
| 13 | Березовское | 30 - Болото | 14010501813099000000200 | 15,00 |
| 14 | Глухое | 30 - Болото | 14010501813099000000220 | 9,91 |
| 15 | Дубровное | 30 - Болото | 14010501813099000000320 | 6,45 |
| 16 | Дюково | 30 - Болото | 14010501813099000000310 | 20,00 |
| 17 | Еловское | 30 - Болото | 14010501813099000000290 | 7,80 |
| 18 | Каменское | 30 - Болото | 14010501813099000000060 | 6,80 |
| 19 | Карасье | 30 - Болото | 14010501813099000000070 | 3,40 |
| 20 | Карфидово | 30 - Болото | 14010501813099000000280 | 8,70 |
| 21 | Кедровое | 30 - Болото | 14010501813099000000350 | 6,40 |
| 22 | Кедровское | 30 - Болото | 14010501813099000000010 | 6,00 |
| 23 | Кривое | 30 - Болото | 14010501813099000000230 | 20,80 |
| 24 | Кривое | 30 - Болото | 14010501813099000000250 | 5,65 |
| 25 | Кузьмино | 30 - Болото | 14010501813099000000040 | 8,50 |
| 26 | Куликово | 30 - Болото | 14010501813099000000340 | 11,70 |
| 27 | Купердишное | 30 - Болото | 14010501813099000000150 | 22,00 |
| 28 | Лубяное | 30 - Болото | 14010501813099000000020 | 9,30 |
| 29 | Мостовское | 30 - Болото | 14010501813099000000210 | 6,34 |
| 30 | Норкинское | 30 - Болото | 14010501813099000000330 | 7,00 |
| 31 | Озерское | 30 - Болото | 14010501813099000000080 | 20,50 |
| 32 | Петраковское | 30 - Болото | 14010501813099000000360 | 12,00 |
| 33 | Платково | 30 - Болото | 14010501813099000000110 | 17,30 |
| 34 | Поварнинское | 30 - Болото | 14010501813099000000050 | 2,25 |
| 35 | Потайное | 30 - Болото | 14010501813099000000260 | 14,60 |
| 36 | Рудное | 30 - Болото | 14010501813099000000030 | 1,90 |
| 37 | Саповское | 30 - Болото | 14010501813099000000170 | 1,26 |
| 38 | Светлое | 30 - Болото | 14010501813099000000190 | 6,30 |
| 39 | Сенное | 30 - Болото | 14010501813099000000160 | 3,61 |
| 40 | Таборское | 30 - Болото | 14010501813099000000100 | 24,00 |
| 41 | Таволжанское | 30 - Болото | 14010501813099000000180 | 11,00 |
| 42 | Топково | 30 - Болото | 14010501813099000000370 | 13,40 |
| 43 | Тундровое | 30 - Болото | 14010501813099000000240 | 16,00 |
| 44 | Черновская Отмога | 30 - Болото | 14010501813099000000140 | 11,00 |
| 45 | Черновское | 30 - Болото | 14010501813099000000130 | 15,50 |
| 46 | Чистое | 30 - Болото | 14010501813099000000120 | 19,60 |
| 47 | Чистое | 30 - Болото | 14010501813099000000270 | 3,76 |
| 48 | Чистое | 30 - Болото | 14010501813099000000300 | 27,50 |
| 49 | Чудское | 30 - Болото | 14010501813099000000090 | 3,90 |
|  | Водохозяйственный участок: 14.01.05.019 - Ница от слияния рек Реж и Нейва до устья |  |  |  |
| 50 | Алтынайское | 30 - Болото | 14010501913099000000060 | 12,50 |
| 51 | Байбазарово | 30 - Болото | 14010501913099000000280 | 5,46 |
| 52 | Березовое | 30 - Болото | 14010501913099000000330 | 5,82 |
| 53 | Бичурское | 30 - Болото | 14010501913099000000430 | 32,00 |
| 54 | Большое | 30 - Болото | 14010501913099000000620 | 8,30 |
| 55 | Боровое | 30 - Болото | 14010501913099000000350 | 5,30 |
| 56 | Брагинское | 30 - Болото | 14010501913099000000310 | 9,85 |
| 57 | Брызгалиха | 30 - Болото | 14010501913099000000110 | 3,86 |
| 58 | Бугроватое | 30 - Болото | 14010501913099000000290 | 7,90 |
| 59 | Булан | 30 - Болото | 14010501913099000000460 | 10,35 |
| 60 | Булан | 30 - Болото | 14010501913099000000530 | 15,40 |
| 61 | Бурсунское | 30 - Болото | 14010501913099000000020 | 1,84 |
| 62 | Быково | 30 - Болото | 14010501913099000000340 | 5,40 |
| 63 | Ваганово | 30 - Болото | 14010501913099000000380 | 2,48 |
| 64 | Верезова Согра | 30 - Болото | 14010501913099000000080 | 6,77 |
| 65 | Власенное | 30 - Болото | 14010501913099000000410 | 20,30 |
| 66 | Вязовский Рям | 30 - Болото | 14010501913099000000500 | 16,00 |
| 67 | Вязовское | 30 - Болото | 14010501913099000000510 | 4,37 |
| 68 | Горелое | 30 - Болото | 14010501913099000000210 | 13,80 |
| 69 | Ежово | 30 - Болото | 14010501913099000000220 | 13,70 |
| 70 | Еланское | 30 - Болото | 14010501913099000000640 | 7,00 |
| 71 | Елинское | 30 - Болото | 14010501913099000000190 | 13,00 |
| 72 | Ершово | 30 - Болото | 14010501913099000000240 | 11,40 |
| 73 | Ирбитские Вершины | 30 - Болото | 14010501913099000000050 | 29,50 |
| 74 | Калиновское | 30 - Болото | 14010501913099000000370 | 5,77 |
| 75 | Каменские Дола | 30 - Болото | 14010501913099000000100 | 52,00 |
| 76 | Каменское | 30 - Болото | 14010501913099000000520 | 5,12 |
| 77 | Клюквенное | 30 - Болото | 14010501913099000000090 | 7,12 |
| 78 | Круглое | 30 - Болото | 14010501913099000000490 | 7,00 |
| 79 | Липовское | 30 - Болото | 14010501913099000000400 | 5,64 |
| 80 | Лягушечье | 30 - Болото | 14010501913099000000070 | 30,30 |
| 81 | Малореченское | 30 - Болото | 14010501913099000000150 | 4,70 |
| 82 | Медвежье | 30 - Болото | 14010501913099000000550 | 9,90 |
| 83 | Морошечное | 30 - Болото | 14010501913099000000450 | 2,83 |
| 84 | Мохово | 30 - Болото | 14010501913099000000230 | 7,00 |
| 85 | Мочище | 30 - Болото | 14010501913099000000170 | 18,50 |
| 86 | Одуйское | 30 - Болото | 14010501913099000000180 | 11,60 |
| 87 | Оленье | 30 - Болото | 14010501913099000000040 | 6,74 |
| 88 | Ольховское | 30 - Болото | 14010501913099000000300 | 4,21 |
| 89 | Подъельничное | 30 - Болото | 14010501913099000000440 | 5,33 |
| 90 | Ржавец | 30 - Болото | 14010501913099000000320 | 4,57 |
| 91 | Рудное | 30 - Болото | 14010501913099000000010 | 13,80 |
| 92 | Рям | 30 - Болото | 14010501913099000000260 | 6,50 |
| 93 | Сарабаево | 30 - Болото | 14010501913099000000270 | 3,75 |
| 94 | Сарафановское | 30 - Болото | 14010501913099000000360 | 6,84 |
| 95 | Светлая Отнога | 30 - Болото | 14010501913099000000140 | 5,90 |
| 96 | Сивко | 30 - Болото | 14010501913099000000540 | 17,70 |
| 97 | Сосновое | 30 - Болото | 14010501913099000000250 | 3,67 |
| 98 | Становое | 30 - Болото | 14010501913099000000610 | 4,50 |
| 99 | Тетеревское | 30 - Болото | 14010501913099000000590 | 8,70 |
| 100 | Токаревское | 30 - Болото | 14010501913099000000420 | 4,32 |
| 101 | Устиновское | 30 - Болото | 14010501913099000000200 | 4,71 |
| 102 | Федосово | 30 - Болото | 14010501913099000000580 | 31,00 |
| 103 | Цыганское | 30 - Болото | 14010501913099000000160 | 2,94 |
| 104 | Чистое | 30 - Болото | 14010501913099000000390 | 20,60 |
| 105 | Чистое | 30 - Болото | 14010501913099000000470 | 1,80 |
| 106 | Чистое | 30 - Болото | 14010501913099000000480 | 1,97 |
| 107 | Чистое | 30 - Болото | 14010501913099000000600 | 3,72 |
| 108 | Шадриха | 30 - Болото | 14010501913099000000120 | 11,40 |
| 109 | Шайтан | 30 - Болото | 14010501913099000000630 | 11,30 |
| 110 | Шонино | 30 - Болото | 14010501913099000000030 | 24,60 |
| 111 | Шумиха | 30 - Болото | 14010501913099000000130 | 17,00 |
| 112 | Щаповское | 30 - Болото | 14010501913099000000570 | 45,70 |
| 113 | Ячменево | 30 - Болото | 14010501913099000000560 | 10,70 |
|  | бассейн реки Тагил |  |  |  |
|  | В/х участок 14.01.05.015 Тагил от г. Нижний Тагил до устья |  |  |  |
| 114 | Озерское | 32 - Болото | 14010501513099000000170 | 8,34 |
|  | бассейн реки Исеть |  |  |  |
|  | В/х участок 14.01.05.005 |  |  |  |
| 115 | Малая Здохня | 11- Озеро | 14010500511199000000090 | 0,3 |
|  | В/х участок 14.01.05.006 Исеть от города Екатеринбург до впадения реки Теча |  |  |  |
| 116 | без названия (Дальний ключ) | 22-Ручей | 14010500612299000000070 | 13,0 |
|  | бассейн реки Чусовая |  |  |  |
|  | В/х участок 10.01.01.005 |  |  |  |
| 117 | без названия | 12- Пруд | 10010100521299000000020 | 1,8 |
| ИТОГО |  |  |  | 1300,00 |

Приложение № 2 к Заданию

ГРАНИЦЫ

водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть, расположенных на территории Свердловской области

| Номер строки | Наименование водного объекта |  | Тип водного объекта | Код водного объекта по государственному водному реестру |  | Ширина зоны, м |  |  | Береговая линия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВЗ | ПЗП | БП |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14.01.05.005 – Исеть от истока до г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Без названия |  | 22 - Ручей | 14010500512299000000030 |  | 50 | 50 | 5 | Наличие |
| 294 | без названия (местное - озеро им. Пятыгина) |  | 13 - Обводненный карьер (Водоем) | 14010500521399000000030 |  | - | - | 20 | Наличие |
| 14.01.05.006 – Исеть от г. Екатеринбург до впадения р. Теча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Червяное | 11 - Озеро |  |  | 14010500611111200007337 | 50 | 50 | 20 | Наличие |
| БОЛОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер строки | Наименование водного объекта |  | Тип водного объекта | Код водного объекта по государственному водному реестру |  |  | Береговая линия |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 14.01.05.005 – Исеть от истока до г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Болото Медное |  | 30 - Болото | 14010500513099000000160 |  |  | Наличие |  |  |
| 297 | Ваштынское |  | 30 - Болото | 14010500513099000000030 |  |  | Наличие |  |  |

Приложение № 3 к Заданию

КООРДИНАТЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

Ручья Без названия (14010500512299000000030)

(наименование и код водного объекта по государственному водному реестру)

| Береговая линия |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точек | МСК-66, зона 1 |  |
|  | X | Y |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

КООРДИНАТЫ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ

Ручья Без названия (14010500512299000000030)

(наименование и код водного объекта по государственному водному реестру)

| Прибрежная защитная полоса |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точек | МСК-66, зона 1 |  |
|  | X | Y |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

КООРДИНАТЫ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ

Ручья Без названия (14010500512299000000030)

(наименование и код водного объекта по государственному водному реестру)

| Водоохранная зона |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точек | МСК-66, зона 1 |  |
|  | X | Y |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Приложение № 4 к Заданию

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта из ТЗ | Наименование объекта по ГВР/ картам | Тип водного объекта | Номер по ГВР | Протяженность БЛ по ТЗ, км | Длина объекта по ГВР, км/площадь, км2 | Длина объекта по результатам работ, км/площадь, км2 | Протяженность БЛ по результатам работ, км | Пояснения | Описание местоположения объекта | Ширина зоны, м |  |  | Водохозяйственный участок | Подбассейн | Бассейн | Бассейновый округ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВОЗ | ПЗП | БП |  |  |  |  |
| 1 | Екатеринбургский | Болото Медное | Болото Медное | 30 - Болото | 14010500513099000000160 | 8,5 |  | 3,29 | 9,18 |  | в истоке р. Патрушиха. | - | - | - | 14.01.05.005 — Исеть от истока до г. Екатеринбург | 14.01.05 — Тобол (российская часть бассейна) | 14.01 — Иртыш | 14 - Иртышский бассейновый округ |
| 2 | Полевской | Железянка | Железянка | 21 - Река | 10010100512199000000040 | 20,2 |  | 9,58 | 17,05 |  | на 3 км от устья р.Полевая | 50 | 50 | 5 | 10.01.01.005 — Чусовая от истока до г. Ревда без р. Ревда (от истока до Новомариинского г/у) | 10.01.01 — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) | 10.01 — Кама | 10 - Камский бассейновый округ |
| 3 | Полевской | Верхне-Железянский | Верхне-Железянский | 12 - Пруд | 10010100521299000000110 | 2,0 |  | 0,08 | 1,28 |  | Свердловская область, Западный управленческий округ, Полевской городской округ | 50 | 50 | 20 | 10.01.01.005 — Чусовая от истока до г. Ревда без р. Ревда (от истока до Новомариинского г/у) | 10.01.01 — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) | 10.01 — Кама | 10 - Камский бассейновый округ |
| 4 | Полевской | Нижне-Железянское | Нижне-Железянское | 14 - Водохранилище | 10010100521499000000040 | 2,4 | 0,25 | 0,26 | 2,34 |  | на р.Железянка | 50 | 50 | 20 | 10.01.01.005 — Чусовая от истока до г. Ревда без р. Ревда (от истока до Новомариинского г/у) | 10.01.01 — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) | 10.01 — Кама | 10 - Камский бассейновый округ |
| 5 | Екатеринбургский | без названия (местное - озеро им. Пятыгина) | без названия (местное - озеро им. Пятыгина) | 13 - Обводненный карьер (Водоем) | 14010500521399000000030 | 0,7 | 0,023 | 0,05 | 0,6 |  | по лб р. Патрушиха, 0,99 км от реки | - | - | 20 | 14.01.05.005 — Исеть от истока до г. Екатеринбург | 14.01.05 — Тобол (российская часть бассейна) | 14.01 — Иртыш | 14 - Иртышский бассейновый округ |
| 6 | Каменский | Червяное | Червяное | 11 - Озеро | 14010500611111200007337 | 11,0 | 5,52 | 4,23 | 6,31 |  | р. Багаряк, в 1 км южнее с. Рыбниковское | 50 | 50 | 20 | 14.01.05.006 — Исеть от г. Екатеринбург до впадения р. Теча | 14.01.05 — Тобол (российская часть бассейна) | 14.01 — Иртыш | 14 - Иртышский бассейновый округ |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 44,8 |  |  | 36,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |