Правительство Свердловской области

Департамент государственных закупок

Свердловской области

ПРИКАЗ

02.12.2019                                                                                                                                                  № 178-ОД

г. Екатеринбург

Об утверждении примерного муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной среды»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области», во исполнение пункта 6 протокола заседания Правительства Свердловской области от 13 сентября 2018 года  (№ 25 от 25.09.2018) и в целях обеспечения осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить примерный муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной среды» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Департамента государственных закупок Свердловской области от 29.11.2019 № 194-ОД «Об утверждении примерного муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды».

3. Отделу регулирования в сфере закупок Департамента государственных закупок Свердловской области (К.Д. Недов) в течение двух рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа направить примерный муниципальный контракт в адрес муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

4. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров Департамента государственных закупок Свердловской области (И.Г. Якимович):

1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа разместить примерный муниципальный контракт в Информационной системе в сфере закупок Свердловской области www.torgi.midural.ru в разделе «Формы документов»;

2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Департамента государственных закупок Свердловской области с настоящим приказом под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента                                                                                             М.С. Трушникова

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента государственных закупок Свердловской области

от 02.12.2019 № 178-ОД

«Об утверждении примерного муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках

регионального проекта «Формирование комфортной среды»

Примерный муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

в рамках регионального проекта «Формирование

комфортной среды» №_______________________

(ИКЗ №_______________)

_______________ «___»_____________20__ г.
(место заключения контракта)

____________________________________, именуемый__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения _____________________________ (указывается способ определения подрядчика, идентификационный код закупки) на основании _______________ (указывается основание заключения контракта: протокол _______ 
№ ______, пункт, часть, статья Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе,) заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик своими силами и (или) силами привлеченных организаций выполняет работы, являющиеся предметом контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. Предметом контракта является:_________________.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии с проектно - сметной документацией, описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту).

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с настоящим контрактом завершить все работы на объекте в сроки, установленные в разделе 2 настоящего контракта.

1.4. Сроки выполнения работ: с «___» ___________ 20__ года 
до «___»  ___________ 20__ г.

1.5. Отчетный период: ___________________.

- 1.6. Календарные сроки выполнения работ по объекту, определяются Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту).

- 1.7. Место выполнения работ: _______________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена контракта составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее - цена контракта).

Цена этапа составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей. Аванс не предусмотрен.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: за счет средств бюджета ___________________________.

2.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе:_______________________________________.

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.

2.6. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

2.7. Оплата затрат на прочие работы и затраты, затрат на непредвиденные работы и затраты производится Заказчиком за фактически выполненные работы и расходы в пределах утвержденной сметной документации. Объемы работ и их стоимость Подрядчиком согласовываются с Заказчиком до начала производства указанных работ, в противном случае указанные работы не подлежат приемке и оплате.

2.8. Платежи в рамках настоящего контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах стоимости работ по контракту и объемов финансирования, доведенных Заказчику Главным распорядителем бюджетных средств на текущий год. Промежуточные расчеты и расчет за выполнение полного объема работ производится за фактически выполненные работы на основании актов о приемке выполненных работ № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 с приложением документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

2.9. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в соответствии с контрактом путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Подрядчика в течение _______ (_______) дней  с даты подписания Заказчиком _____________________________   на основании счета, счета-фактуры.

2.10. Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.11. Осуществление расчетов сопровождается банком ______________ и отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить выполненные работы (этап работ).

3.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 контракта, а также поименованных в Описании объекта закупки (Приложение № 1 
к контракту).

3.1.3. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

3.1.4. Не принимать выполненные работы с отступлением от проектно - сметной документации, Описания объекта закупки (Приложение № 1 к контракту).

3.1.5. При направлении в суд искового заявления с требованием о расторжении контракта, в том числе, заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была удержана в соответствии с разделом 7 контракта.

3.1.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ, стадии исполнения обязательств Подрядчика по контракту.

3.1.7. Производить соответствующие записи в журналы производства работ при выполнении работ на Объекте. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком, а также является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных контрактом.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Осуществлять контроль за привлечением Подрядчиком к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.2.5. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Подрядчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Подрядчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица_____________________________________________.

Указанное ответственное лица имеет право от имени Заказчика:

отдавать письменные распоряжения и предписания о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества. Все издержки, вызванные приостановлением работ, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

проверять у непосредственного исполнителя работ наличие документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

контролировать соответствия объемов работ и сроков выполнения работ условиям контракта и утвержденному графику производства работ и поставки материалов;

освидетельствовать скрытые работы, ответственные конструкции с подписанием акта скрытых работ;

давать письменные указания об исправлении выявленных недостатков;

принимать объемы выполненных работ и подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ по контракту;

при обнаружении в процессе производства работ недостатков ответственное лицо Заказчика выносит соответствующее предписание Подрядчику;

____________________________________.

3.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.7. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями контракта.

3.2.8. Представить Подрядчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее ___ дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.

3.2.9. В сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего контракта, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде и назначить срок для устранения недостатков.

3.2.10. Для осуществления работ предоставить Подрядчику площадку для производства работ.

3.2.11. Передать Подрядчику по акту приема-передачи сметную документацию, утвержденную Заказчиком.

3.2.12. Осуществлять строительный контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, который включает:

- проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил уполномоченный представитель Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим работы, исполнительной документации;

- контроль исполнения лицом, осуществляющим работы, предписаний контролирующих органов, органов местного самоуправления;

- оценку (совместно с лицом, осуществляющим работы) соответствия выполненных работ, конструкций требованиям нормативных документов, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие требованиям; контроль над выполнением лицом, осуществляющим работы, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- контроль соответствия объемов работ и сроков выполнения работ условиям контракта и утвержденному Графику производства работ и поставки материалов.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. При условии надлежащего выполнения работ требовать подписания Заказчиком в соответствии с условиями контракта документов, подтверждающих выполнение работ.

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.

3.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках контракта, а также запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ.

3.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц – субподрядчика. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

3.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Производить работы в полном соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), Графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту). Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями СП, СНиП, ГОСТов, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, с применением сертифицированных материалов, соответствующих ТУ и ГОСТ.

3.4.2. Выполнить все работы, предусмотренные в контракте и приложениях к нему, и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями.

3.4.3.  До начала производства строительно-монтажных работ:

- получить у Заказчика утвержденную сметную документацию;

- представить на согласование Заказчику График производства работ;

- выполнить входной контроль качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций.

3.4.4. В ходе производства работ:

- вести исполнительную документацию;

- выполнять освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- выполнять освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения.

3.4.5. Применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ.

3.4.6. В соответствии с условиями контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет _____(______) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

3.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее ___ дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.

3.4.8. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - соисполнители) в объеме ____ процентов от цены контракта.

3.4.8.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

3.4.8.2. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 3.4.8.1. контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

3.4.8.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

3.4.8.4. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней, с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненных работ.

3.4.8.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 3.4.8.1. – 3.4.8.3. контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.

3.4.9. Назначить в день заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица_____________________________________________________________.

3.4.10. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

3.4.11. Обеспечить приемочный контроль работ, выполняемых субподрядной организацией.

3.4.12. Осуществлять инженерно-геодезическое обеспечение объекта в полном соответствии с требованиями нормативных документов.

3.4.13. Вести учет стоимости выполненных работ и затрат.

3.4.14. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания документа, подтверждающего выполнение работ по контракту в полном объеме.

3.4.15. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.4.16. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.4.17. В случае наличия на объекте бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) обеспечить их надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.4.18. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ работы, не учтенные в сметной документации, и, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

3.4.19. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования объекта.

3.4.20. Приступить к производству работ только после согласования с Заказчиком Графика производства работ;

3.4.21. При некачественном выполнении работ не может ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

3.4.22. Подрядчик обязан в течение __ дней со дня окончания работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, материалы и другое имущество, а также очистить объект от ремонтного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектом, предоставить акты сдачи-приемки рекультивированных земель по вводимым участкам. В случае невыполнения этих условий Заказчик отказывает в приемке результата выполненных работ.

3.4.23. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.24. Подрядчик обязан самостоятельно за свой счет выполнить геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, произвести их закрепление на местности и обеспечить их сохранность, проводить геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.

3.4.25. Подрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные выполнением работ, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

3.4.26. Подрядчик самостоятельно обеспечивает подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и несет расходы на оплату коммунальных услуг, необходимых для выполнения работ.

3.4.27. На весь период выполнения работ Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей, и обеспечивает его содержание. В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

3.4.28. Подрядчик должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

3.4.29. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с ним Контракт или Контракты, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им Контракта с соисполнителем, субподрядчиком.

3.4.30. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Подрядчик в срок не позднее __ дней с даты подписания контракта должен представить на утверждение Заказчику согласованный развернутый график производства работ с указанием сроков и стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к контракту).

4.2. Подрядчик при необходимости получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов и осуществляет:

- в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке;

- производство земляных работ;

- вырубку леса и пересадку деревьев в соответствии с Проектной документацией.

4.3. Подрядчик в период производства работ ведет исполнительную и производственную документацию в соответствии с  Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 (РД-11-02-2006).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

5.1. Подрядчик ежемесячно до ___ числа текущего отчетного месяца, представляет Заказчику следующие документы:_____________________. Указанные документы предоставляются Заказчику в __ (_____) экземплярах.

5.2. Заказчик обязан в течение ___ (_____) дней со дня предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 5.1. контракта рассмотреть и подписать их. В случае несогласия представить мотивированный отказ.

Датой представления данных документов является дата, указанная в отметке Заказчика об их приеме.

5.3. Подрядчик в течение ___ (____) дней со дня подписания ____________ представляет Заказчику счет, счет-фактуру на оплату выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию, которая состоит из_____________человек.

5.5. Для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.6. Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче объекта в эксплуатацию и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия и оформляются Актом скрытых работ (Приложение № 3 к контракту).

Выполненные скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ, но не позднее, чем за ___ рабочий день до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования выполненных скрытых работ и считает указанные работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных скрытых работ с Подрядчика не снимается.

5.7. После завершения работ по настоящему контракту, за ___ дней до приемки объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан представить Заказчику письменное извещение о готовности к сдаче результата работ, акты приемки скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты соответствия, технические паспорта, исполнительную документацию (в том числе на инженерные сети), документы о положительном результате предварительных испытаний по объекту. При сдаче работ все указанные документы предоставляются Подрядчиком в _____ экземплярах.

Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

Приёмка Объекта производится в течение ____ (_______) дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Объекта. По результатам сдачи-приемки Объекта оформляется Акт приемки Объекта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) работ (ее результатов) осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

5.8. При обнаружении в ходе приемки недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют Акт, где указывают, какие недостатки должны быть устранены, срок их устранения, а также назначают новый срок для сдачи результата работ с учетом положений настоящего контракта о сроках.

Приемка (оформление результатов приемки) выполненных работ после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

- 6.1. В целях заключения контракта Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта (гарантийных обязательств) предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта (гарантийных обязательств), срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

- 6.2. Обеспечение исполнения контракта представляется в размере _____ % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме_____________ (Сумма указывается прописью) рублей.

- Обеспечение исполнения контракта представляется в размере _____ % от цены контракта в сумме________ (Сумма указывается прописью) рублей.

- Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае, если он предоставил до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе, информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Порядок предоставления данной информации предусмотрен частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

- Обеспечение гарантийных обязательства представляется в размере _____ % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме__________________ (Сумма указывается прописью) рублей.

- 6.3. В случае, если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке (ином документе в зависимости от способов определения Подрядчика) в сумме_______________________________ (Сумма указывается прописью) рублей.

- В случае, если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в документации о закупке (ином документе в зависимости от способов определения Подрядчика)  в сумме_______________________________ (Сумма указывается прописью) рублей или информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке (ином документе в зависимости от способов определения Подрядчика).

- 6.4. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение ___ дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

- Обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по контракту в течение ___ дней с даты исполнения Подрядчиком таких обязательств.

- 6.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

- 6.6. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, а также убытков в связи с проведением экспертизы выполненных работ, в том числе предварительных испытаний, в результате которой будет установлено их ненадлежащее качество.

6.8. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.

6.9. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта: (обеспечения гарантийных обязательств):__________________.

6.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон контракта, обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне контракта, которая не выполнила свои обязательства по контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать ___ (___) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 3, 16 контракта, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.

9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по __ _____ 20__ г., а в части оплаты (выплаты неустойки, возмещения убытков, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

13.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

13.2. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания сторонами Акта приемки Объекта в течение ___ лет, а на материалы и оборудование в соответствии со сроками заводов изготовителей.

13.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы на объекте, в течение установленного гарантийного срока.

13.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение ___ (____) дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третьих лиц с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

13.5. Подрядчик несет ответственность и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащим выполнением работ, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

13.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

14.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

14.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.3. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контрактом оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Все приложения к контракту являются его неотъемной частью.

15.6. К контракту прилагаются:

- Приложение № 1 Описание объекта закупки – на ___ л.;

- Приложение № 2 График производства работ – на ___л.;

- Приложение № 3 Акт скрытых работ – на __л.

16. АДРЕСА, МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Адрес места нахождения: | Адрес места нахождения: |
| Адрес для почтовых отправлений: | Адрес для почтовых отправлений: |
| Телефон (факс): | Телефон (факс): |
| Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты: |
| Реквизиты: | Платежные реквизиты Подрядчика: |

_______________________                              __________________

(должность)                                                 (должность)

_____________/_____________                           _____________/_________________

(подпись)                (Ф.И.О.)                              (подпись)        (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)                                                 М.П. (при наличии)

Приложение № 1 к контракту

от__________ № _________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приложение № 2 к контракту

от__________ № _________

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |  | Стоимость работ по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |

Приложение № 3 к контракту

от__________ № _________

АКТ СКРЫТЫХ РАБОТ

В данном пункте и в дальнейшем по тексту контракта условия, выделенные курсивом, указываются как альтернатива приведенному ранее условию с учетом обстоятельств закупки или возможность исключения из текста контракта, в этом случае нумерация подлежит корректировке.

Указывается объект закупки.

Могут быть предусмотрены также сроки начала и окончания отдельных этапов выполнения работ (промежуточные сроки) или срок может быть установлен в виде конкретной даты.

Указывается необходимый период времени или указывается, что этапом выполнения работ является полное завершение работ на объекте в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту).

Указывается в контракте в случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения. Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Может быть указан и иной источник финансирования.

Указываются виды выполняемых работ.

Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке (ином документе в зависимости от способов определения Подрядчика). Не применяется в случае проведения закупки путем запроса котировок в электронной форме.

Указывается в случае, если данное условие предусмотрено Заказчиком в документации о закупке и извещением. Не применяется в случае проведения закупки путем запроса котировок в электронной форме.

Должно быть указано не более тридцати дней, за исключением за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе - закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в данном случае должно быть указано не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ в соответствии с контрактом.

Указываются такие документы как справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и/или иные документы, на основании которых Заказчик оплатит выполненные работы по контракту.

Для Подрядчика с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ.

Указывается наименование банка.

В случае, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами, в указанный пункт рекомендуем включить типовое условие о банковском сопровождении контрактов, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.07.2018 № 104-ОД, в случаях, установленных постановлением Правительством Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», учитывая терминологию.

Пункт добавляется в случае, если заказчиком предусмотрено привлечение СМП и СОНКО в документации о закупке (ином документе, в зависимости от способа определения подрядчика).

Заказчик вправе дополнить указанный перечень.

В случае отсутствия необходимости привлечения субподрядчика, данный пункт исключается из контракта.

Пункт исключается в случае, если заказчиком не предусмотрено привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Указывается Заказчиком при необходимости (перечень может быть изменен либо дополнен).

Указывается Заказчиком при необходимости (перечень может быть изменен либо дополнен).

Указывается соответствующий период времени.

Пункты, отмеченные курсивом, включаются в контракт с указанием процента привлечения субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее 5% от цены контракта). Данные пункты исключаются из контракта, в случае отсутствия потребности привлечения субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Указываются документы, предусмотренные пунктом 2.10. контракта (например: акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), исполнительную документацию.

Указываются документы, указанные в пункте 5.1. контракта.

Для Подрядчика с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ.

Число членов приемочной комиссии должно быть не менее чем пять человек согласно ч. 6 ст. 94 Закона о контрактной системе.

В случае проведения экспертизы «своими силами», рекомендуем разработать и утвердить Положение о комиссии по проведению внутренней экспертизы товаров (выполненных работ, оказанных услуг), а также Положение о комиссии по проведению внутренней экспертизы поставленного Товара (выполненной работы, оказанной услуги).

Включается в контракт в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта требования об обеспечении гарантийных обязательств.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обеспечение исполнения контракта не устанавливается, при подготовке проекта контракта раздел _ исключается. При исключении раздела _, необходимо изменить нумерацию пунктов и разделов контракта, ссылки на пункты в тексте контракта.

Включается в контракт в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта требования об обеспечении гарантийных обязательств.

Включается в контракт в случае заключения контракта по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. Размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

Включается в контракт в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта требования об обеспечении гарантийных обязательств.  Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если НМЦК составляет более чем 15 млн. рублей.

В случае, если НМЦК составляет 15 млн. рублей и менее.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

Включается в контракт в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта требования об обеспечении гарантийных обязательств.

В указанный раздел включается типовое условие об ответственности сторон контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области и размещенное на сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Информационная система в сфере закупок Свердловской области», интегрированном с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Указывается необходимый период времени.

В указанный раздел включается типовое условие о расторжении государственного контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области и размещенное на сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Информационная система в сфере закупок Свердловской области», интегрированном с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Указанный раздел может быть дополнен типовым условием об антикоррупционной оговорке, включаемым в контракты, заключаемые для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденным приказом Департамента государственных закупок Свердловской области и размещенным на сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Информационная система в сфере закупок Свердловской области», интегрированном с единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложения выбираются Заказчиком самостоятельно при подготовке проекта контракта. В случае если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.

Указывается в определенных законодательством случаях.

Указывается в определенных законодательством случаях.

Указывается в определенных законодательством случаях.